## Slide 1: PROJET: Conception et développement de RAM Dumper, outil d’extraction contrôlée du contenu de la mémoire vive sous NetBSD
SOUS LA SUPERVISION DE m. NGUIMBUS
EQUIPE :
SIMO SOH Yannick Dylan
TEMGOUA NJOUNANG Cedric Lionnel
SYSTEME D’EXPLOITATION

## Slide 2: CAHIER DES CHARGES
PLAN :
1. Presentation & Contexte du projet
2. Objectifs
3. Budgétisation
4. Spécificités & Planification

## Slide 3: 1. Presentation & Contexte du projet
RAM Dumper est un logiciel spécial, comme un « docteur » pour l’ordinateur. Imaginez votre RAM comme une mémoire physique volatile, qui stocke temporairement les données et instructions nécessaires à l’exécution des programmes. Ce programme regarde à l'intérieur de la mémoire vive (RAM) d'un système NetBSD très stable. NetBSD a été crée par Makoto Fujiwara en 2005, afin de permettre d’extraire le contenu de la mémoire vive (RAM) pour le diagnostic et le débogage des systèmes. L'idée vient d'un besoin réel, de capturer le contenu volatile de la RAM pour analyser, sécuriser ou investiguer des données temporaires qui disparaitraient autrement à l’arrêt du système.

## Slide 4: 2. oBJECTIFS
Objectif principal : Cartographier des blocs mémoire utilisés par chaque fichier, estimer la fragmentation, faire un rapport complet sur l'état de la RAM. RAM Dumper ne se limite pas seulement a montrer juste l’espace libre mais ajoute une carte colorée et des calculs précis.
Besoins fonctionnels
Accéder à la memoire vive
Extraction controlée de la RAM
Gestion des privileges
Dashboard visuel
Rapport global

## Slide 5: 3.Budgétisation du projet
N | Matériel | Description | Qté | Cout unitaire(FCFA)
1 | Ordinateur de développement (RAM 32 Go, DD SSD 1To, CPU Intel Core i5, etc) | Machine principale pour installer NetBSD et développer l’outil | 1 | 750 000
2 | Box internet | Permet de fournir un accès internet (TP -Link DIR-615) | 1 | 25 000
Total | Total |  | 2 | 775 000 FCFA

## Slide 6: Budgétisation du projet
N | Ressource Humaine | Responsabilité principales | Durée (Jours) | Cout unitaire (FCFA) | Cout Total (FCFA)
1 | Analyste | Analysé les besoins, définir les spécifications fonctionnelles et techniques | 18 Jours | 25 000 | 450 000
2 | Développeur | concevoir et développer la solution | 22 Jours | 25 000 | 550 000
3 | Administrateur système | installer Ram Dumper et maintenir le service disponible | 2 | 35 000 | 70 000
Total |  | / | 42 Jours | 75 000 | 1 070 000

## Slide 7: Budgétisation du projet
N | Logiciel | Description | Qté | Cout Total(FCFA)
1 | NetBSD | Système d’exploitation | 1 | 0
2 | VMWare | Outil de virtualisation de L’OS | 1 | 0
3 | Navigteur | Afficher le Dashboard | 1 | 0
Total |  |  | 3 | 0

## Slide 8: Budgétisation du projet
N | Libéllé | Cout Total FCFA
1 | RH | 1 070 000
2 | MATERIEL | 775 000
3 | LOGICIEL | 0
TOTAL |  | 1 745 000 FCFA

## Slide 9: Operations
Capturer du processus de la Mémoire vive , exporter la Mémoire vive pour analyse, acquisition des Données du noyau
Perimetre
Organisation : produit final 42 Jours (dossier d’analyse, conception, réalisation. Rapport de déploiement du projet)
Critère : Fiabilité 99%, robustesse
Notes: ;;

## Slide 10: 4. Specificites
Acquisition en lecture seule de la mémoire vive
Production d’un fichier d’image brut (raw etc)
Support de mode sortie : vers un fichier local, vers un flux réseau
But : Diagnostic. Intervenants : Kernel
Comment : Lecture raw → parse → visu.
Dépendances : Minimales (libc NetBSD).
livrables
Finalité : Exe 100% fonctionnel de la Ram Dumper . Documents : Cahier de charge, Dossier d’analyse, Dossier de conception Dossier de réalisation, Dossier de déploiement,

## Slide 11: PLANIFICATIONS DU PROJET
Phase | Intitulé | Activités principales | Date de début | Date de fin | Livrable
Phase 1 | Dossier d’analyse | Analyse du besoin, étude de l’existant, définition des contraintes | 15/12/2025 | 24/12/2025 | Dossier d’analyse
Phase 2 | Dossier de conception | Architecture, choix des outils, modélisation | 25/12/2025 | 03/01/2026 | Dossier de conception
Phase 3 | Dossier de réalisation | Développement, intégration, tests fonctionnels | 05/01/2026 | 30/01/2026 | Dossier de réalisation
Phase 4 | Dossier de déploiement | Mise en place du système, validation finale, documentation | 02/02/2026 | 04/02/2025 | Rapport de déploiement du projet

## Slide 12: CONCLUSION